软件开发计划

Software Development Plan

系统名称：

系统版本：

文档编号：SVP

编制单位：

密　　级：内部

编制日期：2026年06月25日

目　录

（请在Word中右键点击此处，选择"更新域"以生成目录）

# 1  范围

[模拟生成内容]

基于系统提示和用户请求，以下是生成的文档内容：

参考以下上下文信息：

---

文档修订记录目  次

| 1 | 范围 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 标识 | 1 |
| 1.2 | 系统概述 | 1 |
| 1.3 | 文档概述 | 1 |
| 1.4 | 与其他计划之间的关系 | 1 |
| 2 | 引用文档 | 2 |
| 3 | 策划背景概述 | 2 |
| 4 | 软件开发活动的总体实施计划 | 3 |
| 4.1 | 软件开发过程 | 3 |
| 4.2 | 软件开发总体计划 | 3 |
| 4.2.1 | 软件开发方法 | 3 |
| 4.2.2 | 软件产品标准 | 3 |
| 4.2.3 | 可重用的软件产品 | 4 |
| 4.2.4 | 关键需求的处理 | 4 |
| 4.2.5 | 计算机硬件资源的利用 | 4 |
| 4.2.6 | 决策理由的记录 | 5 |
| 4.2.7 | 需方评审所需访问 | 6 |
| 5 | 详细的软件开发活动实施计划 | 6 |
| 5.1 | 项目策划和监控 | 6 |
| 5.2 | 软件开发环境建立 | 7 |
| 5.3 | 系统需求分析 | 8 |
| 5.4 | 系统设计 | 8 |
| 5.5 | 软件需求分析 | 8 |
| 5.6 | 软件设计 | 9 |
| 5.7 | 软件实现和单元测试 | 9 |
| 5.8 | 单元集成和测试 | 9 |
| 5.9 | CSCI 合格性测试 | 9 |
| 5.10 | CSCI/HWCI 集成和测试 | 9 |
| 5.11 | 系统合格性测试 | 9 |
| 5.12 | 软件使用准备 | 9 |
| 5.13 | 软件移交准备 | 10 |
| 5.14 | 软件验收支持 | 10 |
| 5.15 | 软件配置管理 | 10 |
| 5.16 | 软件产品评价 | 11 |
| 5.17 | 软件质量保证 | 11 |
| 5.18 | 纠正措施 | 11 |
| 5.19 | 联合评审 | 11 |
| 5.20 | 风险管理 | 11 |
| 5.21 | 测量和分析 | 13 |
| 5.22 | 保密性 | 16 |
| 5.23 | 分承制方管理 | 16 |
| 5.24 | 与软件独立验证和确认（IV&V）机构的联系 | 16 |
| 5.25 | 与相关开发方的协调 | 16 |
| 5.26 | 项目过程的改进 | 18 |
| 5.27 | 未提及的其他活动 | 18 |
| 6 | 进度表和活动网络图 | 18 |
| 6.1 | 项目进度表 | 18 |
| 6.2 | 活动网络图 | 18 |
| 7 | 项目组织和资源 | 19 |
| 7.1 | 项目组织 | 19 |
| 7.2 | 项目资源 | 21 |
| 7.2.1 | 人力资源 | 21 |
| 7.2.2 | 团队沟通 | 21 |
| 7.2.3 | 人员培训计划 | 21 |
| 7.2.4 | 外部获取的资源 | 22 |
| 8 | 注释 | 22 |
| 1 | 范围 | 1 |
| 1.1 | 标识 | 1 |
| 1.2 | 系统概述 | 1 |
| 1.3 | 文档概述 | 1 |
| 1.4 | 与其他计划之间的关系 | 1 |
| 2 | 引用文档 | 2 |
| 3 | 策划背景概述 | 2 |
| 4 | 软件开发活动的总体实施计划 | 3 |
| 4.1 | 软件开发过程 | 3 |
| 4.2 | 软件开发总体计划 | 3 |
| 4.2.1 | 软件开发方法 | 3 |
| 4.2.2 | 软件产品标准 | 3 |
| 4.2.3 | 可重用的软件产品 | 4 |
| 4.2.4 | 关键需求的处理 | 4 |
| 4.2.5 | 计算机硬件资源的利用 | 4 |
| 4.2.6 | 决策理由的记录 | 5 |
| 4.2.7 | 需方评审所需访问 | 6 |
| 5 | 详细的软件开发活动实施计划 | 6 |
| 5.1 | 项目策划和监控 | 6 |
| 5.2 | 软件开发环境建立 | 7 |
| 5.3 | 系统需求分析 | 8 |
| 5.4 | 系统设计 | 8 |
| 5.5 | 软件需求分析 | 8 |
| 5.6 | 软件设计 | 9 |
| 5.7 | 软件实现和单元测试 | 9 |
| 5.8 | 单元集成和测试 | 9 |
| 5.9 | CSCI 合格性测试 | 9 |
| 5.10 | CSCI/HWCI 集成和测试 | 9 |
| 5.11 | 系统合格性测试 | 9 |
| 5.12 | 软件使用准备 | 9 |
| 5.13 | 软件移交准备 | 10 |
| 5.14 | 软件验收支持 | 10 |
| 5.15 | 软件配置管理 | 10 |
| 5.16 | 软件产品评价 | 11 |
| 5.17 | 软件质量保证 | 11 |
| 5.18 | 纠正措施 | 11 |
| 5.19 | 联合评审 | 11 |
| 5.20 | 风险管理 | 11 |
| 5.21 | 测量和分析 | 13 |
| 5.22 | 保密性 | 16 |
| 5.23 | 分承制方管理 | 16 |
| 5.24 | 与软件独立验证和确认（IV&V）机构的联系 | 16 |
| 5.25 | 与相关开发方的协调 | 16 |
| 5.26 | 项目过程的改进 | 18 |
| 5.27 | 未提及的其他活动 | 18 |
| 6 | 进度表和活动网络图 | 18 |
| 6.1 | 项目进度表 | 18 |
| 6.2 | 活动网络图 | 18 |
| 7 | 项目组织和资源 | 19 |
| 7.1 | 项目组织 | 19 |
| 7.2 | 项目资源 | 21 |
| 7.2.1 | 人力资源 | 21 |
| 7.2.2 | 团队沟通 | 21 |
| 7.2.3 | 人员培训计划 | 21 |
| 7.2.4 | 外部获取的资源 | 22 |
| 8 | 注释 | 22 |
| 1 | 范围 | 1 |
| 1.1 | 标识 | 1 |
| 1.2 | 系统概述 | 1 |
| 1.3 | 文档概述 | 1 |
| 1.4 | 与其他计划之间的关系 | 1 |
| 2 | 引用文档 | 2 |
| 3 | 策划背景概述 | 2 |
| 4 | 软件开发活动的总体实施计划 | 3 |
| 4.1 | 软件开发过程 | 3 |
| 4.2 | 软件开发总体计划 | 3 |
| 4.2.1 | 软件开发方法 | 3 |
| 4.2.2 | 软件产品标准 | 3 |
| 4.2.3 | 可重用的软件产品 | 4 |
| 4.2.4 | 关键需求的处理 | 4 |
| 4.2.5 | 计算机硬件资源的利用 | 4 |
| 4.2.6 | 决策理由的记录 | 5 |
| 4.2.7 | 需方评审所需访问 | 6 |
| 5 | 详细的软件开发活动实施计划 | 6 |
| 5.1 | 项目策划和监控 | 6 |
| 5.2 | 软件开发环境建立 | 7 |
| 5.3 | 系统需求分析 | 8 |
| 5.4 | 系统设计 | 8 |
| 5.5 | 软件需求分析 | 8 |
| 5.6 | 软件设计 | 9 |
| 5.7 | 软件实现和单元测试 | 9 |
| 5.8 | 单元集成和测试 | 9 |
| 5.9 | CSCI 合格性测试 | 9 |
| 5.10 | CSCI/HWCI 集成和测试 | 9 |
| 5.11 | 系统合格性测试 | 9 |
| 5.12 | 软件使用准备 | 9 |
| 5.13 | 软件移交准备 | 10 |
| 5.14 | 软件验收支持 | 10 |
| 5.15 | 软件配置管理 | 10 |
| 5.16 | 软件产品评价 | 11 |
| 5.17 | 软件质量保证 | 11 |
| 5.18 | 纠正措施 | 11 |
| 5.19 | 联合评审 | 11 |
| 5.20 | 风险管理 | 11 |
| 5.21 | 测量和分析 | 13 |
| 5.22 | 保密性 | 16 |
| 5.23 | 分承制方管理 | 16 |
| 5.24 | 与软件独立验证和确认（IV&V）机构的联系 | 16 |
| 5.25 | 与相关开发方的协调 | 16 |
| 5.26 | 项目过程的改进 | 18 |
| 5.27 | 未提及的其他活动 | 18 |
| 6 | 进度表和活动网络图 | 18 |
| 6.1 | 项目进度表 | 18 |
| 6.2 | 活动网络图 | 18 |
| 7 | 项目组织和资源 | 19 |
| 7.1 | 项目组织 | 19 |
| 7.2 | 项目资源 | 21 |
| 7.2.1 | 人力资源 | 21 |
| 7.2.2 | 团队沟通 | 21 |
| 7.2.3 | 人员培训计划 | 21 |
| 7.2.4 | 外部获取的资源 | 22 |
| 8 | 注释 | 22 |
| 1 | 范围 | 1 |
| 1.1 | 标识 | 1 |
| 1.2 | 系统概述 | 1 |
| 1.3 | 文档概述 | 1 |
| 1.4 | 与其他计划之间的关系 | 1 |
| 2 | 引用文档 | 2 |
| 3 | 策划背景概述 | 2 |
| 4 | 软件开发活动的总体实施计划 | 3 |
| 4.1 | 软件开发过程 | 3 |
| 4.2 | 软件开发总体计划 | 3 |
| 4.2.1 | 软件开发方法 | 3 |
| 4.2.2 | 软件产品标准 | 3 |
| 4.2.3 | 可重用的软件产品 | 4 |
| 4.2.4 | 关键需求的处理 | 4 |
| 4.2.5 | 计算机硬件资源的利用 | 4 |
| 4.2.6 | 决策理由的记录 | 5 |
| 4.2.7 | 需方评审所需访问 | 6 |
| 5 | 详细的软件开发活动实施计划 | 6 |
| 5.1 | 项目策划和监控 | 6 |
| 5.2 | 软件开发环境建立 | 7 |
| 5.3 | 系统需求分析 | 8 |
| 5.4 | 系统设计 | 8 |
| 5.5 | 软件需求分析 | 8 |
| 5.6 | 软件设计 | 9 |
| 5.7 | 软件实现和单元测试 | 9 |
| 5.8 | 单元集成和测试 | 9 |
| 5.9 | CSCI 合格性测试 | 9 |
| 5.10 | CSCI/HWCI 集成和测试 | 9 |
| 5.11 | 系统合格性测试 | 9 |
| 5.12 | 软件使用准备 | 9 |
| 5.13 | 软件移交准备 | 10 |
| 5.14 | 软件验收支持 | 10 |
| 5.15 | 软件配置管理 | 10 |
| 5.16 | 软件产品评价 | 11 |
| 5.17 | 软件质量保证 | 11 |
| 5.18 | 纠正措施 | 11 |
| 5.19 | 联合评审 | 11 |
| 5.20 | 风险管理 | 11 |
| 5.21 | 测量和分析 | 13 |
| 5.22 | 保密性 | 16 |
| 5.23 | 分承制方管理 | 16 |
| 5.24 | 与软件独立验证和确认（IV&V）机构的联系 | 16 |
| 5.25 | 与相关开发方的协调 | 16 |
| 5.26 | 项目过程的改进 | 18 |
| 5.27 | 未提及的其他活动 | 18 |
| 6 | 进度表和活动网络图 | 18 |
| 6.1 | 项目进度表 | 18 |
| 6.2 | 活动网络图 | 18 |
| 7 | 项目组织和资源 | 19 |
| 7.1 | 项目组织 | 19 |
| 7.2 | 项目资源 | 21 |
| 7.2.1 | 人力资源 | 21 |
| 7.2.2 | 团队沟通 | 21 |
| 7.2.3 | 人员培训计划 | 21 |
| 7.2.4 | 外部获取的资源 | 22 |
| 8 | 注释 | 22 |
| 1 | 范围 | 1 |
| 1.1 | 标识 | 1 |
| 1.2 | 系统概述 | 1 |
| 1.3 | 文档概述 | 1 |
| 1.4 | 与其他计划之间的关系 | 1 |
| 2 | 引用文档 | 2 |
| 3 | 策划背景概述 | 2 |
| 4 | 软件开发活动的总体实施计划 | 3 |
| 4.1 | 软件开发过程 | 3 |
| 4.2 | 软件开发总体计划 | 3 |
| 4.2.1 | 软件开发方法 | 3 |
| 4.2.2 | 软件产品标准 | 3 |
| 4.2.3 | 可重用的软件产品 | 4 |
| 4.2.4 | 关键需求的处理 | 4 |
| 4.2.5 | 计算机硬件资源的利用 | 4 |
| 4.2.6 | 决策理由的记录 | 5 |
| 4.2.7 | 需方评审所需访问 | 6 |
| 5 | 详细的软件开发活动实施计划 | 6 |
| 5.1 | 项目策划和监控 | 6 |
| 5.2 | 软件开发环境建立 | 7 |
| 5.3 | 系统需求分析 | 8 |
| 5.4 | 系统设计 | 8 |
| 5.5 | 软件需求分析 | 8 |
| 5.6 | 软件设计 | 9 |
| 5.7 | 软件实现和单元测试 | 9 |
| 5.8 | 单元集成和测试 | 9 |
| 5.9 | CSCI 合格性测试 | 9 |
| 5.10 | CSCI/HWCI 集成和测试 | 9 |
| 5.11 | 系统合格性测试 | 9 |
| 5.12 | 软件使用准备 | 9 |
| 5.13 | 软件移交准备 | 10 |
| 5.14 | 软件验收支持 | 10 |
| 5.15 | 软件配置管理 | 10 |
| 5.16 | 软件产品评价 | 11 |
| 5.17 | 软件质量保证 | 11 |
| 5.18 | 纠正措施 | 11 |
| 5.19 | 联合评审 | 11 |
| 5.20 | 风险管理 | 11 |
| 5.21 | 测量和分析 | 13 |
| 5.22 | 保密性 | 16 |
| 5.23 | 分承制方管理 | 16 |
| 5.24 | 与软件独立验证和确认（IV&V）机构的联系 | 16 |
| 5.25 | 与相关开发方的协调 | 16 |
| 5.26 | 项目过程的改进 | 18 |
| 5.27 | 未提及的其他活动 | 18 |
| 6 | 进度表和活动网络图 | 18 |
| 6.1 | 项目进度表 | 18 |
| 6.2 | 活动网络图 | 18 |
| 7 | 项目组织和资源 | 19 |
| 7.1 | 项目组织 | 19 |
| 7.2 | 项目资源 | 21 |
| 7.2.1 | 人力资源 | 21 |
| 7.2.2 | 团队沟通 | 21 |
| 7.2.3 | 人员培训计划 | 21 |
| 7.2.4 | 外部获取的资源 | 22 |
| 8 | 注释 | 22 |
| 1 | 范围 | 1 |
| 1.1 | 标识 | 1 |
| 1.2 | 系统概述 | 1 |
| 1.3 | 文档概述 | 1 |
| 1.4 | 与其他计划之间的关系 | 1 |
| 2 | 引用文档 | 2 |
| 3 | 策划背景概述 | 2 |
| 4 | 软件开发活动的总体实施计划 | 3 |
| 4.1 | 软件开发过程 | 3 |
| 4.2 | 软件开发总体计划 | 3 |
| 4.2.1 | 软件开发方法 | 3 |
| 4.2.2 | 软件产品标准 | 3 |
| 4.2.3 | 可重用的软件产品 | 4 |
| 4.2.4 | 关键需求的处理 | 4 |
| 4.2.5 | 计算机硬件资源的利用 | 4 |
| 4.2.6 | 决策理由的记录 | 5 |
| 4.2.7 | 需方评审所需访问 | 6 |
| 5 | 详细的软件开发活动实施计划 | 6 |
| 5.1 | 项目策划和监控 | 6 |
| 5.2 | 软件开发环境建立 | 7 |
| 5.3 | 系统需求分析 | 8 |
| 5.4 | 系统设计 | 8 |
| 5.5 | 软件需求分析 | 8 |
| 5.6 | 软件设计 | 9 |
| 5.7 | 软件实现和单元测试 | 9 |
| 5.8 | 单元集成和测试 | 9 |
| 5.9 | CSCI 合格性测试 | 9 |
| 5.10 | CSCI/HWCI 集成和测试 | 9 |
| 5.11 | 系统合格性测试 | 9 |
| 5.12 | 软件使用准备 | 9 |
| 5.13 | 软件移交准备 | 10 |
| 5.14 | 软件验收支持 | 10 |
| 5.15 | 软件配置管理 | 10 |
| 5.16 | 软件产品评价 | 11 |
| 5.17 | 软件质量保证 | 11 |
| 5.18 | 纠正措施 | 11 |
| 5.19 | 联合评审 | 11 |
| 5.20 | 风险管理 | 11 |
| 5.21 | 测量和分析 | 13 |
| 5.22 | 保密性 | 16 |
| 5.23 | 分承制方管理 | 16 |
| 5.24 | 与软件独立验证和确认（IV&V）机构的联系 | 16 |
| 5.25 | 与相关开发方的协调 | 16 |
| 5.26 | 项目过程的改进 | 18 |
| 5.27 | 未提及的其他活动 | 18 |
| 6 | 进度表和活动网络图 | 18 |
| 6.1 | 项目进度表 | 18 |
| 6.2 | 活动网络图 | 18 |
| 7 | 项目组织和资源 | 19 |
| 7.1 | 项目组织 | 19 |
| 7.2 | 项目资源 | 21 |
| 7.2.1 | 人力资源 | 21 |
| 7.2.2 | 团队沟通 | 21 |
| 7.2.3 | 人员培训计划 | 21 |
| 7.2.4 | 外部获取的资源 | 22 |
| 8 | 注释 | 22 |
| 1 | 范围 | 1 |
| 1.1 | 标识 | 1 |
| 1.2 | 系统概述 | 1 |
| 1.3 | 文档概述 | 1 |
| 1.4 | 与其他计划之间的关系 | 1 |
| 2 | 引用文档 | 2 |
| 3 | 策划背景概述 | 2 |
| 4 | 软件开发活动的总体实施计划 | 3 |
| 4.1 | 软件开发过程 | 3 |
| 4.2 | 软件开发总体计划 | 3 |
| 4.2.1 | 软件开发方法 | 3 |
| 4.2.2 | 软件产品标准 | 3 |
| 4.2.3 | 可重用的软件产品 | 4 |
| 4.2.4 | 关键需求的处理 | 4 |
| 4.2.5 | 计算机硬件资源的利用 | 4 |
| 4.2.6 | 决策理由的记录 | 5 |
| 4.2.7 | 需方评审所需访问 | 6 |
| 5 | 详细的软件开发活动实施计划 | 6 |
| 5.1 | 项目策划和监控 | 6 |
| 5.2 | 软件开发环境建立 | 7 |
| 5.3 | 系统需求分析 | 8 |
| 5.4 | 系统设计 | 8 |
| 5.5 | 软件需求分析 | 8 |
| 5.6 | 软件设计 | 9 |
| 5.7 | 软件实现和单元测试 | 9 |
| 5.8 | 单元集成和测试 | 9 |
| 5.9 | CSCI 合格性测试 | 9 |
| 5.10 | CSCI/HWCI 集成和测试 | 9 |
| 5.11 | 系统合格性测试 | 9 |
| 5.12 | 软件使用准备 | 9 |
| 5.13 | 软件移交准备 | 10 |
| 5.14 | 软件验收支持 | 10 |
| 5.15 | 软件配置管理 | 10 |
| 5.16 | 软件产品评价 | 11 |
| 5.17 | 软件质量保证 | 11 |
| 5.18 | 纠正措施 | 11 |
| 5.19 | 联合评审 | 11 |
| 5.20 | 风险管理 | 11 |
| 5.21 | 测量和分析 | 13 |
| 5.22 | 保密性 | 16 |
| 5.23 | 分承制方管理 | 16 |
| 5.24 | 与软件独立验证和确认（IV&V）机构的联系 | 16 |
| 5.25 | 与相关开发方的协调 | 16 |
| 5.26 | 项目过程的改进 | 18 |
| 5.27 | 未提及的其他活动 | 18 |
| 6 | 进度表和活动网络图 | 18 |
| 6.1 | 项目进度表 | 18 |
| 6.2 | 活动网络图 | 18 |
| 7 | 项目组织和资源 | 19 |
| 7.1 | 项目组织 | 19 |
| 7.2 | 项目资源 | 21 |
| 7.2.1 | 人力资源 | 21 |
| 7.2.2 | 团队沟通 | 21 |
| 7.2.3 | 人员培训计划 | 21 |
| 7.2.4 | 外部获取的资源 | 22 |
| 8 | 注释 | 22 |
| 1 | 范围 | 1 |
| 1.1 | 标识 | 1 |
| 1.2 | 系统概述 | 1 |
| 1.3 | 文档概述 | 1 |
| 1.4 | 与其他计划之间的关系 | 1 |
| 2 | 引用文档 | 2 |
| 3 | 策划背景概述 | 2 |
| 4 | 软件开发活动的总体实施计划 | 3 |
| 4.1 | 软件开发过程 | 3 |
| 4.2 | 软件开发总体计划 | 3 |
| 4.2.1 | 软件开发方法 | 3 |
| 4.2.2 | 软件产品标准 | 3 |
| 4.2.3 | 可重用的软件产品 | 4 |
| 4.2.4 | 关键需求的处理 | 4 |
| 4.2.5 | 计算机硬件资源的利用 | 4 |
| 4.2.6 | 决策理由的记录 | 5 |
| 4.2.7 | 需方评审所需访问 | 6 |
| 5 | 详细的软件开发活动实施计划 | 6 |
| 5.1 | 项目策划和监控 | 6 |
| 5.2 | 软件开发环境建立 | 7 |
| 5.3 | 系统需求分析 | 8 |
| 5.4 | 系统设计 | 8 |
| 5.5 | 软件需求分析 | 8 |
| 5.6 | 软件设计 | 9 |
| 5.7 | 软件实现和单元测试 | 9 |
| 5.8 | 单元集成和测试 | 9 |
| 5.9 | CSCI 合格性测试 | 9 |
| 5.10 | CSCI/HWCI 集成和测试 | 9 |
| 5.11 | 系统合格性测试 | 9 |
| 5.12 | 软件使用准备 | 9 |
| 5.13 | 软件移交准备 | 10 |
| 5.14 | 软件验收支持 | 10 |
| 5.15 | 软件配置管理 | 10 |
| 5.16 | 软件产品评价 | 11 |
| 5.17 | 软件质量保证 | 11 |
| 5.18 | 纠正措施 | 11 |
| 5.19 | 联合评审 | 11 |
| 5.20 | 风险管理 | 11 |
| 5.21 | 测量和分析 | 13 |
| 5.22 | 保密性 | 16 |
| 5.23 | 分承制方管理 | 16 |
| 5.24 | 与软件独立验证和确认（IV&V）机构的联系 | 16 |
| 5.25 | 与相关开发方的协调 | 16 |
| 5.26 | 项目过程的改进 | 18 |
| 5.27 | 未提及的其他活动 | 18 |
| 6 | 进度表和活动网络图 | 18 |
| 6.1 | 项目进度表 | 18 |
| 6.2 | 活动网络图 | 18 |
| 7 | 项目组织和资源 | 19 |
| 7.1 | 项目组织 | 19 |
| 7.2 | 项目资源 | 21 |
| 7.2.1 | 人力资源 | 21 |
| 7.2.2 | 团队沟通 | 21 |
| 7.2.3 | 人员培训计划 | 21 |
| 7.2.4 | 外部获取的资源 | 22 |
| 8 | 注释 | 22 |
| 1 | 范围 | 1 |
| 1.1 | 标识 | 1 |
| 1.2 | 系统概述 | 1 |
| 1.3 | 文档概述 | 1 |
| 1.4 | 与其他计划之间的关系 | 1 |
| 2 | 引用文档 | 2 |
| 3 | 策划背景概述 | 2 |
| 4 | 软件开发活动的总体实施计划 | 3 |
| 4.1 | 软件开发过程 | 3 |
| 4.2 | 软件开发总体计划 | 3 |
| 4.2.1 | 软件开发方法 | 3 |
| 4.2.2 | 软件产品标准 | 3 |
| 4.2.3 | 可重用的软件产品 | 4 |
| 4.2.4 | 关键需求的处理 | 4 |
| 4.2.5 | 计算机硬件资源的利用 | 4 |
| 4.2.6 | 决策理由的记录 | 5 |
| 4.2.7 | 需方评审所需访问 | 6 |
| 5 | 详细的软件开发活动实施计划 | 6 |
| 5.1 | 项目策划和监控 | 6 |
| 5.2 | 软件开发环境建立 | 7 |
| 5.3 | 系统需求分析 | 8 |
| 5.4 | 系统设计 | 8 |
| 5.5 | 软件需求分析 | 8 |
| 5.6 | 软件设计 | 9 |
| 5.7 | 软件实现和单元测试 | 9 |
| 5.8 | 单元集成和测试 | 9 |
| 5.9 | CSCI 合格性测试 | 9 |
| 5.10 | CSCI/HWCI 集成和测试 | 9 |
| 5.11 | 系统合格性测试 | 9 |
| 5.12 | 软件使用准备 | 9 |
| 5.13 | 软件移交准备 | 10 |
| 5.14 | 软件验收支持 | 10 |
| 5.15 | 软件配置管理 | 10 |
| 5.16 | 软件产品评价 | 11 |
| 5.17 | 软件质量保证 | 11 |
| 5.18 | 纠正措施 | 11 |
| 5.19 | 联合评审 | 11 |
| 5.20 | 风险管理 | 11 |
| 5.21 | 测量和分析 | 13 |
| 5.22 | 保密性 | 16 |
| 5.23 | 分承制方管理 | 16 |
| 5.24 | 与软件独立验证和确认（IV&V）机构的联系 | 16 |
| 5.25 | 与相关开发方的协调 | 16 |
| 5.26 | 项目过程的改进 | 18 |
| 5.27 | 未提及的其他活动 | 18 |
| 6 | 进度表和活动网络图 | 18 |
| 6.1 | 项目进度表 | 18 |
| 6.2 | 活动网络图 | 18 |
| 7 | 项目组织和资源 | 19 |
| 7.1 | 项目组织 | 19 |
| 7.2 | 项目资源 | 21 |
| 7.2.1 | 人力资源 | 21 |
| 7.2.2 | 团队沟通 | 21 |
| 7.2.3 | 人员培训计划 | 21 |
| 7.2.4 | 外部获取的资源 | 22 |
| 8 | 注释 | 22 |
| 1 | 范围 | 1 |
| 1.1 | 标识 | 1 |
| 1.2 | 系统概述 | 1 |
| 1.3 | 文档概述 | 1 |
| 1.4 | 与其他计划之间的关系 | 1 |
| 2 | 引用文档 | 2 |
| 3 | 策划背景概述 | 2 |
| 4 | 软件开发活动的总体实施计划 | 3 |
| 4.1 | 软件开发过程 | 3 |
| 4.2 | 软件开发总体计划 | 3 |
| 4.2.1 | 软件开发方法 | 3 |
| 4.2.2 | 软件产品标准 | 3 |
| 4.2.3 | 可重用的软件产品 | 4 |
| 4.2.4 | 关键需求的处理 | 4 |
| 4.2.5 | 计算机硬件资源的利用 | 4 |
| 4.2.6 | 决策理由的记录 | 5 |
| 4.2.7 | 需方评审所需访问 | 6 |
| 5 | 详细的软件开发活动实施计划 | 6 |
| 5.1 | 项目策划和监控 | 6 |
| 5.2 | 软件开发环境建立 | 7 |
| 5.3 | 系统需求分析 | 8 |
| 5.4 | 系统设计 | 8 |
| 5.5 | 软件需求分析 | 8 |
| 5.6 | 软件设计 | 9 |
| 5.7 | 软件实现和单元测试 | 9 |
| 5.8 | 单元集成和测试 | 9 |
| 5.9 | CSCI 合格性测试 | 9 |
| 5.10 | CSCI/HWCI 集成和测试 | 9 |
| 5.11 | 系统合格性测试 | 9 |
| 5.12 | 软件使用准备 | 9 |
| 5.13 | 软件移交准备 | 10 |
| 5.14 | 软件验收支持 | 10 |
| 5.15 | 软件配置管理 | 10 |
| 5.16 | 软件产品评价 | 11 |
| 5.17 | 软件质量保证 | 11 |
| 5.18 | 纠正措施 | 11 |
| 5.19 | 联合评审 | 11 |
| 5.20 | 风险管理 | 11 |
| 5.21 | 测量和分析 | 13 |
| 5.22 | 保密性 | 16 |
| 5.23 | 分承制方管理 | 16 |
| 5.24 | 与软件独立验证和确认（IV&V）机构的联系 | 16 |
| 5.25 | 与相关开发方的协调 | 16 |
| 5.26 | 项目过程的改进 | 18 |
| 5.27 | 未提及的其他活动 | 18 |
| 6 | 进度表和活动网络图 | 18 |
| 6.1 | 项目进度表 | 18 |
| 6.2 | 活动网络图 | 18 |
| 7 | 项目组织和资源 | 19 |
| 7.1 | 项目组织 | 19 |
| 7.2 | 项目资源 | 21 |
| 7.2.1 | 人力资源 | 21 |
| 7.2.2 | 团队沟通 | 21 |
| 7.2.3 | 人员培训计划 | 21 |
| 7.2.4 | 外部获取的资源 | 22 |
| 8 | 注释 | 22 |

软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。

密级：XXXXXXXXX项目

软件开发计划

文档编号：XXXX-SDP-V1.0.0中科星图股份有限公司

二〇二三年一月

软件开发计划签署页编制：   项目经理日期：  20210926

校对：   指派人员日期：  20210926

审核：   技术经理日期：  20210926

会签：   软件测试人员  日期：  20210926

批准：   部门经理日期：  20210926

---

基于以上信息，按照438C标准编写范围章节，确保内容完整、格式规范。

项目信息：

- 系统名称：

- 系统版本：

- 编制单位：

注意：当前为模拟生成模式，请配置LLM API以获取实际生成内容。

## 1.1  标识

[模拟生成内容]

基于系统提示和用户请求，以下是生成的文档内容：

参考以下上下文信息：

---

软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。

密级：XXXXXXXXX项目

软件开发计划

文档编号：XXXX-SDP-V1.0.0中科星图股份有限公司

二〇二三年一月

软件开发计划签署页编制：   项目经理日期：  20210926

校对：   指派人员日期：  20210926

审核：   技术经理日期：  20210926

会签：   软件测试人员  日期：  20210926

批准：   部门经理日期：  20210926

文档修订记录目  次

---

基于以上信息，按照438C标准编写标识章节，确保内容完整、格式规范。

项目信息：

- 系统名称：

- 系统版本：

- 编制单位：

注意：当前为模拟生成模式，请配置LLM API以获取实际生成内容。

## 1.2  系统概述

[模拟生成内容]

基于系统提示和用户请求，以下是生成的文档内容：

参考以下上下文信息：

---

项目过程的改进 18 5.27 未提及的其他活动 18 6 进度表和活动网络图 18 6.1 项目进度表 18 6.2 活动网络图 18 7 项目组织和资源 19 7.1 项目组织 19 7.2 项目资源 21 7.2.1 人力资源 21 7.2.2 团队沟通 21 7.2.3 人员培训计划 21 7.2.4 外部获取的资源 22 8 注释 22 范围 标识 已批准的系统/软件标识号：XXXXXX； 系统/软件名称：XXXXXXXXX（系统/软件名称）； 本文档标题：XXXXXXXXX（系统/软件名称）开发计划； 文档标识号：XXXX（系统/软件标识）-SDP； 版本号：VX.X.X。 系统概述 XXX（产品名称）主要是XXX（上一层产品名称）的配套成品，主要完成XXX、XXX、XXX功能。 本软件开发根据《软件研制任务书》要求，软件包括以下配置项： XXX（配置项），实现XXX功能； XXX（配置项），实现XXX功能。

需方：XXXXX代表室或XXXX订货部或XXXX所；

需求提供者：XXXX项目系统负责人；

用户： XXXX XXX中心；

开发方： XXXX研究所；

分承制方：XXXX所或XXXX公司；

保障机构： XXXX研究所XXXX处。

文档概述

本文档用于描述XXX（软件名称）软件开发工作的计划，其中的软件开发活动包含新开发、修改、重用、维护和由软件产品引起的其他所有活动。

本文档适用于XXXXX系统/软件，对于在项目生命周期内的工作任务范围、各项工作的任务分解、项目团队组织结构、各团队成员的工作责任、团队内外沟通协作方式、开发进度、风险对策等内容以书面的方式描述出来，作为项目团队成员以及项目干系人之间的共识与约定，项目生命周期内的所有项目活动的行动基础，项目团队开展和检查项目工作的依据。

对本文档的使用应遵循与此相应的相关保密性和安全性规定。

与其他计划之间的关系

本项目需制定软件配置管理计划、软件质量保证计划和软件测试计划。在软件配置管理计划、软件质量保证计划和软件测试计划单独成册时，本文档中有关这些方面的内容仅概要描述了相应活动的途径或方法，详细内容请参见对应的文档。

本文档是制定XXX（软件名称）项目软件配置管理计划、软件质量保证计划和软件测试计划的依据，并保持与其要求的一致性。

引用文档

本文档所引用的文档详见表 1。

表 1引用文档

策划背景概述

本项目策划需要考虑到以下几方面：

软件设计与实现约束要求

表   XXX（软件名称）设计与实现约束要求表

项目文档的需求和约束

表   XXX（软件名称）文档的需求和约束要求表

项目进度按进度网络图进行，项目所需资源在项目开始时即应同步策划，并应尽早完成相关环境搭建。

项目组成员均属SM人员，应严格按照保密管理规定开展工作。

软件开发活动的总体实施计划

软件开发过程

本项目为XXX类项目，特点描述：XXX（从规模，需求，技术等方面介绍，以确定选择哪个生命周期模型），采用XXX（生命周期模型）生命周期模型，根据项目特点，本项目对生命周期模型的以下方面进行裁剪：

由于XXX（原因），XXX活动裁剪；

由于XXX（原因），将XXX活动和XXX活动合并；

。。。。。。

软件开发总体计划

软件开发方法

XXX软件研制过程中各个阶段（各阶段与策划的软件开发过程生命周期保持一致）采用软件开发方法见表 4。

表   XXX（软件名称）软件开发方法

软件产品标准

XXX软件研制过程中，针对需求、设计、编码、测试等工作遵循的标准如下：

本软件开发文档执行GJB 438C-2021《军用软件开发文档通用要求》；

本软件需求分析工作执行GJB 1091-1991《军用软件需求分析》；

本软件设计开发工作执行GJB 2786A-2009《军用软件开发通用要求》；

本软件测试工作执行GJB-Z2004《军用软件测试指南》；

本软件研制过程执行QM-5000A《软件研制过程体系文件》（中科星图股份有限公司）；

本软件编码过程依据《QI-5000A-DEV-002编码指南》（中科星图股份有限公司）。

可重用的软件产品

采用可重用软件产品

复用性（研制内容与策划的WBS保持一致）分析见表 5所示。

表  复用性分析

（如没有重用软件，写“根据本项目实际情况，已确定无重用软件/模块”）

开发可重用软件产品

（要求）本条应描述开发可重用软件产品的可能性及所遵循的方法，并应覆盖合同中涉及该方面要求的所有条款。

关键需求的处理

本软件的安全性保证、保密性保证以及其他关键需求保证应被《软件需求规格说明》所覆盖，并被追踪。

计算机硬件资源的利用

XXX（软件名称）运行依托的主要硬件设备包括XXX、XXX、XXX和XXX，运行所需的计算机硬件环境基本配置和软件环境要求见下表。

表  XXX（软件名称）安装和运行的硬件环境

决策理由的记录

项目执行过程中发生的决策均记录在会议纪要中。

需方评审所需访问

XXX项目评审计划（评审计划应参照合同）见表 7。

表   XXX（软件名称）评审计划

详细的软件开发活动实施计划

项目策划和监控

软件开发策划的基础是对软件项目进行合理的估计，包括软件的规模、工作量和关键计算机资源等。（需按GJB5000B进行策划的项目估算按照《软件估算方法》，软件规模和工作量估算见下表8。）

表 8 基于PBS的Delphi方法软件规模及工作量估算

表  工作量估算

项目的策划按照《项目策划过程》结合项目实际情况来进行项目策划。

开发计划关键在落实，通过对项目过程实施监控，收集和分析过程测量数据，及时相应外界需求和环境的变化，并能根据项目的实际执行情况，对计划进行及时调整和修正，确保软件开发计划与实际情况相符。

软件开发环境建立

XXX项目软件开发环境建立方法见表 10。

表   XXX项目软件开发环境建立维护方法

系统需求分析

XXX软件开发组应参与分析需方提供的用户要求，以了解用户需要；定义和记录系统运行方案和系统要满足的需求以及保证每项需求得以满足所使用的方法。

本项目软件开发组可选择如下途径和方法参与用户要求分析、定义和记录运行方案和系统需求：

软件研制任务书；

会议纪要。

系统设计

在XXX（上一层产品名称）架构的约束下，根据XXX（软件名称）系统需求，对XXX（软件名称）进行体系结构设计和决策，同时还应考虑软件的可行性和效率。

软件开发组重点参与XXX（软件名称）的方案设计，协助评估各种设计方案对软件实现的影响。

软件需求分析

XXX（软件名称）开发组应定义和记录每个CSCI要满足的软件需求、保证每项需求得以满足所使用的方法以及CSCI需求与系统需求之间的可追踪性。

软件设计

依据软件需求规格说明，考虑到可维护性需要，进行软件架构设计，在此基础上，对软件模块和接口进行详细设计。基于各功能模块独立设计，为交付后的易维护性打下良好的基础。

软件实现和单元测试

XXX开发组应定义和记录软件实现、单元测试的准备、单元测试的执行、修改和回归测试，根据《软件测试指南》中相关的要求，本项目主要核心代码（关键模块的关键功能要求）编写单元测试用例。本项目软件实现和单元测试可选择如下途径和方法：

采用XXX（分析工具）进行代码静态分析；

对关键模块实施动态测试。

单元集成和测试

依据软件设计说明，对软件模块进行集成，并对模块－接口进行测试。（测试内容合并到配置项测试中）

CSCI 合格性测试

依据软件需求规格说明，对完成集成的软件执行CSCI合格性测试。CSCI合格性测试按照QM-5000A-005《基本软件过程》中配置项测试和QM-5000A-006《软件测试指南》中相关要求执行。

CSCI/HWCI 集成和测试

（有硬件情况）依据软硬件集成方案，对软件和硬件进行集成和测试，验证软件和硬件之间的接口，确保软硬件功能是否正常。

应制定测试计划、测试说明，准备测试环境。对测试过程中发现的问题进行记录和分析，及时修改、执行回归测试，跟踪问题直至关闭。

系统合格性测试

依据软件研制任务书，对本软件在真实的运行环境下进行系统合格性测试。应制定测试计划、测试说明，准备测试环境。对测试过程中发现的问题进行记录和分析，及时修改、执行回归测试，跟踪问题直至关闭。

软件使用准备

项目组将经过验收的软件产品按配置管理规定纳入产品库，做好可执行软件交付使用的准备。配套软件的版本说明、用户手册、安装维护手册应文档化。

软件移交准备

XXX软件开发组应准备需要向需求方现场移交的可执行软件和源文件，包括在目标计算机上安装和运行该软件以及重新生成该可执行软件所必需的所有软件配置文件和接口文件；应编写软件版本说明标识和记录为需求方现场准备的软件的准确版本；应确保每个CSCI的设计说明与“已建成”的软件相一致；应参与数据库建设与数据集成管理项目设计说明的检查，以使它和“已建成”的系统相一致；应在合同指定的保障环境中安装并检测可交付的软件；向需方演示交付软件能够使用合同指定或需方批准的软件运行环境。本项目软件开发组可选择如下途径和方法进行软件移交准备：

制作提交移交版本的软件安装盘；

打包整理合同中要求的项目文档；

对接收方进行培训。

表 11外部培训计划

软件验收支持

软件开发组应按合同规定支持需方进行软件验收测试和评审、交付软件产品以及提供培训和支持等。

软件配置管理

按照GJB 5235-2004《军用软件配置管理》制定配置管理计划，实施软件配置管理。

建立配置管理库（开发库、受控库、产品库）；

建立并借助配置管理库（开发科、受控库、产品库）和基线管理，有效地实现变更控制；

科学地建立版本标识，并在研制过程中进行跟踪；

实施软件配置审核，以证实生命周期中各项产品技术上和管理上的完整性。

软件配置标识、配置控制、配置审核等策划，应符合《软件配置管理过程》 的要求。

软件产品评价

依据中科星图股份有限公司软件产品质量体系文件要求，本项目应采用软件文档逐级审核、阶段评审和验证的方式，保证项目文档的质量要求；项目软件采用单元测试、配置项测试、系统方法，保证项目软件满足合同的要求，达到用户满意。

软件质量保证

软件质量保证应符合《过程和产品质量保证过程》的要求，文档编制按照GJB 438C-2021《军用软件开发文档通用要求》执行。

纠正措施

问题报告／更改报告

问题报告更改报告包括要记录的具体条目。

纠正措施系统

项目关键文档按照《评审规程》做好**外部评审，对评审问题归零和验证。

依据《软件测试指南》的规定，软件通过软件测试和回归测试，对软件问题归零和验证，保证项目软件满足合同的要求，达到用户满意。

联合评审

联合评审应符合《评审规程》的规定。具体评审计划参见4.2.7 需方评审所需访问。

风险管理

风险管理贯穿于项目的全生命周期，是一个迭代的过程。项目组每月对风险进行跟踪，并识别新的风险。本项目计划在每个阶段结束时对风险进行跟踪并识别。本项目目前潜在的风险及其应对措施如下。

表  项目风险分析

文档修订记录目  次

密级：XXXXXXXXX项目

软件开发计划

文档编号：XXXX-SDP-V1.0.0中科星图股份有限公司

二〇二三年一月

软件开发计划签署页编制：   项目经理日期：  20210926

校对：   指派人员日期：  20210926

审核：   技术经理日期：  20210926

会签：   软件测试人员  日期：  20210926

批准：   部门经理日期：  20210926

---

基于以上信息，按照438C标准编写系统概述章节，确保内容完整、格式规范。

项目信息：

- 系统名称：

- 系统版本：

- 编制单位：

注意：当前为模拟生成模式，请配置LLM API以获取实际生成内容。

# 2  引用文件

[模拟生成内容]

基于系统提示和用户请求，以下是生成的文档内容：

参考以下上下文信息：

---

文档修订记录目  次

密级：XXXXXXXXX项目

软件开发计划

文档编号：XXXX-SDP-V1.0.0中科星图股份有限公司

二〇二三年一月

软件开发计划签署页编制：   项目经理日期：  20210926

校对：   指派人员日期：  20210926

审核：   技术经理日期：  20210926

会签：   软件测试人员  日期：  20210926

批准：   部门经理日期：  20210926

这是一个测试文档，用于验证语义索引功能。软件开发计划是438C标准文档之一。软件测试计划包含测试策略和测试用例。

---

基于以上信息，按照438C标准编写引用文件章节，确保内容完整、格式规范。

项目信息：

- 系统名称：

- 系统版本：

- 编制单位：

注意：当前为模拟生成模式，请配置LLM API以获取实际生成内容。

## 1.3  文档概述

[模拟生成内容]

基于系统提示和用户请求，以下是生成的文档内容：

参考以下上下文信息：

---

软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。

密级：XXXXXXXXX项目

软件开发计划

文档编号：XXXX-SDP-V1.0.0中科星图股份有限公司

二〇二三年一月

软件开发计划签署页编制：   项目经理日期：  20210926

校对：   指派人员日期：  20210926

审核：   技术经理日期：  20210926

会签：   软件测试人员  日期：  20210926

批准：   部门经理日期：  20210926

这是一个测试文档，用于验证语义索引功能。软件开发计划是438C标准文档之一。软件测试计划包含测试策略和测试用例。

---

基于以上信息，按照438C标准编写文档概述章节，确保内容完整、格式规范。

项目信息：

- 系统名称：

- 系统版本：

- 编制单位：

注意：当前为模拟生成模式，请配置LLM API以获取实际生成内容。

# 3  软件开发过程

[模拟生成内容]

基于系统提示和用户请求，以下是生成的文档内容：

参考以下上下文信息：

---

文档修订记录目  次

这是一个测试文档，用于验证语义索引功能。软件开发计划是438C标准文档之一。软件测试计划包含测试策略和测试用例。

软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。

---

基于以上信息，按照438C标准编写软件开发过程章节，确保内容完整、格式规范。

项目信息：

- 系统名称：

- 系统版本：

- 编制单位：

注意：当前为模拟生成模式，请配置LLM API以获取实际生成内容。

# 4  软件开发计划

[模拟生成内容]

基于系统提示和用户请求，以下是生成的文档内容：

参考以下上下文信息：

---

软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。

这是一个测试文档，用于验证语义索引功能。软件开发计划是438C标准文档之一。软件测试计划包含测试策略和测试用例。

文档修订记录目  次

---

基于以上信息，按照438C标准编写软件开发计划章节，确保内容完整、格式规范。

项目信息：

- 系统名称：

- 系统版本：

- 编制单位：

注意：当前为模拟生成模式，请配置LLM API以获取实际生成内容。

# 5  项目管理

[模拟生成内容]

基于系统提示和用户请求，以下是生成的文档内容：

参考以下上下文信息：

---

这是一个测试文档，用于验证语义索引功能。软件开发计划是438C标准文档之一。软件测试计划包含测试策略和测试用例。

软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。

密级：XXXXXXXXX项目

软件开发计划

文档编号：XXXX-SDP-V1.0.0中科星图股份有限公司

二〇二三年一月

软件开发计划签署页编制：   项目经理日期：  20210926

校对：   指派人员日期：  20210926

审核：   技术经理日期：  20210926

会签：   软件测试人员  日期：  20210926

批准：   部门经理日期：  20210926

---

基于以上信息，按照438C标准编写项目管理章节，确保内容完整、格式规范。

项目信息：

- 系统名称：

- 系统版本：

- 编制单位：

注意：当前为模拟生成模式，请配置LLM API以获取实际生成内容。

# 6  注

[模拟生成内容]

基于系统提示和用户请求，以下是生成的文档内容：

参考以下上下文信息：

---

文档修订记录目  次

软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。

密级：XXXXXXXXX项目

软件开发计划

文档编号：XXXX-SDP-V1.0.0中科星图股份有限公司

二〇二三年一月

软件开发计划签署页编制：   项目经理日期：  20210926

校对：   指派人员日期：  20210926

审核：   技术经理日期：  20210926

会签：   软件测试人员  日期：  20210926

批准：   部门经理日期：  20210926

---

基于以上信息，按照438C标准编写注章节，确保内容完整、格式规范。

项目信息：

- 系统名称：

- 系统版本：

- 编制单位：

注意：当前为模拟生成模式，请配置LLM API以获取实际生成内容。

## 3.1  软件开发模型

[模拟生成内容]

基于系统提示和用户请求，以下是生成的文档内容：

参考以下上下文信息：

---

文档修订记录目  次

软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。

这是一个测试文档，用于验证语义索引功能。软件开发计划是438C标准文档之一。软件测试计划包含测试策略和测试用例。

---

基于以上信息，编写软件开发模型章节，描述选用的开发模型（瀑布、增量、迭代等）及选择理由。

项目信息：

- 系统名称：

- 系统版本：

- 编制单位：

注意：当前为模拟生成模式，请配置LLM API以获取实际生成内容。

## 3.2  软件开发方法

[模拟生成内容]

基于系统提示和用户请求，以下是生成的文档内容：

参考以下上下文信息：

---

密级：XXXXXXXXX项目

软件开发计划

文档编号：XXXX-SDP-V1.0.0中科星图股份有限公司

二〇二三年一月

软件开发计划签署页编制：   项目经理日期：  20210926

校对：   指派人员日期：  20210926

审核：   技术经理日期：  20210926

会签：   软件测试人员  日期：  20210926

批准：   部门经理日期：  20210926

文档修订记录目  次

这是一个测试文档，用于验证语义索引功能。软件开发计划是438C标准文档之一。软件测试计划包含测试策略和测试用例。

---

基于以上信息，编写软件开发方法章节，描述采用的开发方法、工具和技术。

项目信息：

- 系统名称：

- 系统版本：

- 编制单位：

注意：当前为模拟生成模式，请配置LLM API以获取实际生成内容。

## 3.3  软件开发标准

[模拟生成内容]

基于系统提示和用户请求，以下是生成的文档内容：

参考以下上下文信息：

---

软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。

这是一个测试文档，用于验证语义索引功能。软件开发计划是438C标准文档之一。软件测试计划包含测试策略和测试用例。

文档修订记录目  次

---

基于以上信息，按照438C标准编写软件开发标准章节，确保内容完整、格式规范。

项目信息：

- 系统名称：

- 系统版本：

- 编制单位：

注意：当前为模拟生成模式，请配置LLM API以获取实际生成内容。

## 4.1  活动与里程碑

[模拟生成内容]

基于系统提示和用户请求，以下是生成的文档内容：

参考以下上下文信息：

---

这是一个测试文档，用于验证语义索引功能。软件开发计划是438C标准文档之一。软件测试计划包含测试策略和测试用例。

（如果无分承制方）本项目无分承制方管理。 （如果有分制方）分制方需要在合格供方目录中选取。若分制方没有在合格供方目录中，则按需要按照QP-014《采购与外协控制程序》和QP-015《供应商控制程序》规定的要求，对供方的保密、质量体系等资格进行调查，满足要求，并得到批准后，该供方才能被选择为分制方。 与软件独立验证和确认（IV&V）机构的联系 选择通过资质认证的软件独立验证与确认机构。 第三方测试机构：XXXXXXX ………… 与相关开发方的协调 表 利益相关方管理计划表（样例）项目过程的改进 本项目过程改进按照本单位系统/软件过程规范的要求，从管理线、技术线、配置管理线、质量保证线等几条主线实施项目策划、项目监督与控制、需求管理、配置管理、过程和产品质量保证等方向的改进。 未提及的其他活动 关于项目监督与控制活动。项目管理者跟踪和控制项目的进度、工作量、规模、质量、风险、问题、配置管理等情况。每阶段要将计划细化到可操作粒度并重新定义关键路径；记录项目关键依赖关系的协调记录并下达给项目组成员；每周抽查工作日志的准确性，统计项目组成员的工作日志；召开例会，并形成周例会的会议纪要；当进行非里程碑评审时，要准备好阶段总结报告，并在评审结束后形成里程碑评审报告。 进度表和活动网络图 项目进度表 本项目主要进度见表 15。 表 项目研发阶段划分 活动网络图 软件开发活动网络图见《任务分解表》 项目组织和资源 项目组织 本项目接口团队见图1。 图1本项目接口团队 项目组人员相关职责见表 16。 表 项目组人员相关职责 项目资源 人力资源 根据项目估算结果，本项目应投入总人力约XX人日，其中工程工作量XX人日，管理支持类工作量XX人日。 根据项目进度，计划投入的人力为：项目管理X人，开发人员XX人，软件测试人员XX人，软件配置管理X人，软件质量保证X人。 团队沟通 项目双周例会：每两周召开项目组例会，讨论项目工作情况和待办事项完成情况，形成会议纪要，项目经理完成双周报。 项目阶段会议：项目每个阶段结束时，组织项目组成员召开项目阶段会议，总结阶段工作情况并讨论下一阶段工作计划，项目经理完成阶段报告。 **评审会议：在各个阶段结束前，邀请公司**专家，参加任务书、需求规格说明、设计说明、测试计划、测试报告等**评审会议，形成评审报告（包括评审意见、会议签到表、专家签到表、问题清单及改进措施）。 里程碑评审会议：在初样研制总结和出所测试两个阶段结束前，邀请甲方、用户及外部专家，参加里程碑评审会议。 人员培训计划 为了满足正常实施项目开发活动的需要，本项目组成员所需具备的基本技能见。 表 项目组成员所需基本技能 据此安排的人员培训计划见下表。 表 18项目组人员培训计划 外部获取的资源 需要从外部获取的资源如下表： 表 19需要从外部获取的资源 注释 无

| 序号 | 版本 | 修订内容 | 修订人 | 修订时间 | 备注序号 | 文档标题 | 标识及版本 | 发布日期 | 编制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 军用软件开发文档通用要求 | GJB 438C-2021 | 2021.12 | 中央军委装备发展部 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | XXXX合同/技术协议/任务书 | XXXXXX | XXXX.XX | XXXXXXXXXXX |

……

密级：XXXXXXXXX项目

软件开发计划

文档编号：XXXX-SDP-V1.0.0中科星图股份有限公司

二〇二三年一月

软件开发计划签署页编制：   项目经理日期：  20210926

校对：   指派人员日期：  20210926

审核：   技术经理日期：  20210926

会签：   软件测试人员  日期：  20210926

批准：   部门经理日期：  20210926

---

基于以上信息，编写活动与里程碑章节，列出主要开发活动和关键里程碑节点。

项目信息：

- 系统名称：

- 系统版本：

- 编制单位：

注意：当前为模拟生成模式，请配置LLM API以获取实际生成内容。

## 4.2  进度

[模拟生成内容]

基于系统提示和用户请求，以下是生成的文档内容：

参考以下上下文信息：

---

文档修订记录目  次

| 1 | 范围 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 标识 | 1 |
| 1.2 | 系统概述 | 1 |
| 1.3 | 文档概述 | 1 |
| 1.4 | 与其他计划之间的关系 | 1 |
| 2 | 引用文档 | 2 |
| 3 | 策划背景概述 | 2 |
| 4 | 软件开发活动的总体实施计划 | 3 |
| 4.1 | 软件开发过程 | 3 |
| 4.2 | 软件开发总体计划 | 3 |
| 4.2.1 | 软件开发方法 | 3 |
| 4.2.2 | 软件产品标准 | 3 |
| 4.2.3 | 可重用的软件产品 | 4 |
| 4.2.4 | 关键需求的处理 | 4 |
| 4.2.5 | 计算机硬件资源的利用 | 4 |
| 4.2.6 | 决策理由的记录 | 5 |
| 4.2.7 | 需方评审所需访问 | 6 |
| 5 | 详细的软件开发活动实施计划 | 6 |
| 5.1 | 项目策划和监控 | 6 |
| 5.2 | 软件开发环境建立 | 7 |
| 5.3 | 系统需求分析 | 8 |
| 5.4 | 系统设计 | 8 |
| 5.5 | 软件需求分析 | 8 |
| 5.6 | 软件设计 | 9 |
| 5.7 | 软件实现和单元测试 | 9 |
| 5.8 | 单元集成和测试 | 9 |
| 5.9 | CSCI 合格性测试 | 9 |
| 5.10 | CSCI/HWCI 集成和测试 | 9 |
| 5.11 | 系统合格性测试 | 9 |
| 5.12 | 软件使用准备 | 9 |
| 5.13 | 软件移交准备 | 10 |
| 5.14 | 软件验收支持 | 10 |
| 5.15 | 软件配置管理 | 10 |
| 5.16 | 软件产品评价 | 11 |
| 5.17 | 软件质量保证 | 11 |
| 5.18 | 纠正措施 | 11 |
| 5.19 | 联合评审 | 11 |
| 5.20 | 风险管理 | 11 |
| 5.21 | 测量和分析 | 13 |
| 5.22 | 保密性 | 16 |
| 5.23 | 分承制方管理 | 16 |
| 5.24 | 与软件独立验证和确认（IV&V）机构的联系 | 16 |
| 5.25 | 与相关开发方的协调 | 16 |
| 5.26 | 项目过程的改进 | 18 |
| 5.27 | 未提及的其他活动 | 18 |
| 6 | 进度表和活动网络图 | 18 |
| 6.1 | 项目进度表 | 18 |
| 6.2 | 活动网络图 | 18 |
| 7 | 项目组织和资源 | 19 |
| 7.1 | 项目组织 | 19 |
| 7.2 | 项目资源 | 21 |
| 7.2.1 | 人力资源 | 21 |
| 7.2.2 | 团队沟通 | 21 |
| 7.2.3 | 人员培训计划 | 21 |
| 7.2.4 | 外部获取的资源 | 22 |
| 8 | 注释 | 22 |
| 1 | 范围 | 1 |
| 1.1 | 标识 | 1 |
| 1.2 | 系统概述 | 1 |
| 1.3 | 文档概述 | 1 |
| 1.4 | 与其他计划之间的关系 | 1 |
| 2 | 引用文档 | 2 |
| 3 | 策划背景概述 | 2 |
| 4 | 软件开发活动的总体实施计划 | 3 |
| 4.1 | 软件开发过程 | 3 |
| 4.2 | 软件开发总体计划 | 3 |
| 4.2.1 | 软件开发方法 | 3 |
| 4.2.2 | 软件产品标准 | 3 |
| 4.2.3 | 可重用的软件产品 | 4 |
| 4.2.4 | 关键需求的处理 | 4 |
| 4.2.5 | 计算机硬件资源的利用 | 4 |
| 4.2.6 | 决策理由的记录 | 5 |
| 4.2.7 | 需方评审所需访问 | 6 |
| 5 | 详细的软件开发活动实施计划 | 6 |
| 5.1 | 项目策划和监控 | 6 |
| 5.2 | 软件开发环境建立 | 7 |
| 5.3 | 系统需求分析 | 8 |
| 5.4 | 系统设计 | 8 |
| 5.5 | 软件需求分析 | 8 |
| 5.6 | 软件设计 | 9 |
| 5.7 | 软件实现和单元测试 | 9 |
| 5.8 | 单元集成和测试 | 9 |
| 5.9 | CSCI 合格性测试 | 9 |
| 5.10 | CSCI/HWCI 集成和测试 | 9 |
| 5.11 | 系统合格性测试 | 9 |
| 5.12 | 软件使用准备 | 9 |
| 5.13 | 软件移交准备 | 10 |
| 5.14 | 软件验收支持 | 10 |
| 5.15 | 软件配置管理 | 10 |
| 5.16 | 软件产品评价 | 11 |
| 5.17 | 软件质量保证 | 11 |
| 5.18 | 纠正措施 | 11 |
| 5.19 | 联合评审 | 11 |
| 5.20 | 风险管理 | 11 |
| 5.21 | 测量和分析 | 13 |
| 5.22 | 保密性 | 16 |
| 5.23 | 分承制方管理 | 16 |
| 5.24 | 与软件独立验证和确认（IV&V）机构的联系 | 16 |
| 5.25 | 与相关开发方的协调 | 16 |
| 5.26 | 项目过程的改进 | 18 |
| 5.27 | 未提及的其他活动 | 18 |
| 6 | 进度表和活动网络图 | 18 |
| 6.1 | 项目进度表 | 18 |
| 6.2 | 活动网络图 | 18 |
| 7 | 项目组织和资源 | 19 |
| 7.1 | 项目组织 | 19 |
| 7.2 | 项目资源 | 21 |
| 7.2.1 | 人力资源 | 21 |
| 7.2.2 | 团队沟通 | 21 |
| 7.2.3 | 人员培训计划 | 21 |
| 7.2.4 | 外部获取的资源 | 22 |
| 8 | 注释 | 22 |
| 1 | 范围 | 1 |
| 1.1 | 标识 | 1 |
| 1.2 | 系统概述 | 1 |
| 1.3 | 文档概述 | 1 |
| 1.4 | 与其他计划之间的关系 | 1 |
| 2 | 引用文档 | 2 |
| 3 | 策划背景概述 | 2 |
| 4 | 软件开发活动的总体实施计划 | 3 |
| 4.1 | 软件开发过程 | 3 |
| 4.2 | 软件开发总体计划 | 3 |
| 4.2.1 | 软件开发方法 | 3 |
| 4.2.2 | 软件产品标准 | 3 |
| 4.2.3 | 可重用的软件产品 | 4 |
| 4.2.4 | 关键需求的处理 | 4 |
| 4.2.5 | 计算机硬件资源的利用 | 4 |
| 4.2.6 | 决策理由的记录 | 5 |
| 4.2.7 | 需方评审所需访问 | 6 |
| 5 | 详细的软件开发活动实施计划 | 6 |
| 5.1 | 项目策划和监控 | 6 |
| 5.2 | 软件开发环境建立 | 7 |
| 5.3 | 系统需求分析 | 8 |
| 5.4 | 系统设计 | 8 |
| 5.5 | 软件需求分析 | 8 |
| 5.6 | 软件设计 | 9 |
| 5.7 | 软件实现和单元测试 | 9 |
| 5.8 | 单元集成和测试 | 9 |
| 5.9 | CSCI 合格性测试 | 9 |
| 5.10 | CSCI/HWCI 集成和测试 | 9 |
| 5.11 | 系统合格性测试 | 9 |
| 5.12 | 软件使用准备 | 9 |
| 5.13 | 软件移交准备 | 10 |
| 5.14 | 软件验收支持 | 10 |
| 5.15 | 软件配置管理 | 10 |
| 5.16 | 软件产品评价 | 11 |
| 5.17 | 软件质量保证 | 11 |
| 5.18 | 纠正措施 | 11 |
| 5.19 | 联合评审 | 11 |
| 5.20 | 风险管理 | 11 |
| 5.21 | 测量和分析 | 13 |
| 5.22 | 保密性 | 16 |
| 5.23 | 分承制方管理 | 16 |
| 5.24 | 与软件独立验证和确认（IV&V）机构的联系 | 16 |
| 5.25 | 与相关开发方的协调 | 16 |
| 5.26 | 项目过程的改进 | 18 |
| 5.27 | 未提及的其他活动 | 18 |
| 6 | 进度表和活动网络图 | 18 |
| 6.1 | 项目进度表 | 18 |
| 6.2 | 活动网络图 | 18 |
| 7 | 项目组织和资源 | 19 |
| 7.1 | 项目组织 | 19 |
| 7.2 | 项目资源 | 21 |
| 7.2.1 | 人力资源 | 21 |
| 7.2.2 | 团队沟通 | 21 |
| 7.2.3 | 人员培训计划 | 21 |
| 7.2.4 | 外部获取的资源 | 22 |
| 8 | 注释 | 22 |
| 1 | 范围 | 1 |
| 1.1 | 标识 | 1 |
| 1.2 | 系统概述 | 1 |
| 1.3 | 文档概述 | 1 |
| 1.4 | 与其他计划之间的关系 | 1 |
| 2 | 引用文档 | 2 |
| 3 | 策划背景概述 | 2 |
| 4 | 软件开发活动的总体实施计划 | 3 |
| 4.1 | 软件开发过程 | 3 |
| 4.2 | 软件开发总体计划 | 3 |
| 4.2.1 | 软件开发方法 | 3 |
| 4.2.2 | 软件产品标准 | 3 |
| 4.2.3 | 可重用的软件产品 | 4 |
| 4.2.4 | 关键需求的处理 | 4 |
| 4.2.5 | 计算机硬件资源的利用 | 4 |
| 4.2.6 | 决策理由的记录 | 5 |
| 4.2.7 | 需方评审所需访问 | 6 |
| 5 | 详细的软件开发活动实施计划 | 6 |
| 5.1 | 项目策划和监控 | 6 |
| 5.2 | 软件开发环境建立 | 7 |
| 5.3 | 系统需求分析 | 8 |
| 5.4 | 系统设计 | 8 |
| 5.5 | 软件需求分析 | 8 |
| 5.6 | 软件设计 | 9 |
| 5.7 | 软件实现和单元测试 | 9 |
| 5.8 | 单元集成和测试 | 9 |
| 5.9 | CSCI 合格性测试 | 9 |
| 5.10 | CSCI/HWCI 集成和测试 | 9 |
| 5.11 | 系统合格性测试 | 9 |
| 5.12 | 软件使用准备 | 9 |
| 5.13 | 软件移交准备 | 10 |
| 5.14 | 软件验收支持 | 10 |
| 5.15 | 软件配置管理 | 10 |
| 5.16 | 软件产品评价 | 11 |
| 5.17 | 软件质量保证 | 11 |
| 5.18 | 纠正措施 | 11 |
| 5.19 | 联合评审 | 11 |
| 5.20 | 风险管理 | 11 |
| 5.21 | 测量和分析 | 13 |
| 5.22 | 保密性 | 16 |
| 5.23 | 分承制方管理 | 16 |
| 5.24 | 与软件独立验证和确认（IV&V）机构的联系 | 16 |
| 5.25 | 与相关开发方的协调 | 16 |
| 5.26 | 项目过程的改进 | 18 |
| 5.27 | 未提及的其他活动 | 18 |
| 6 | 进度表和活动网络图 | 18 |
| 6.1 | 项目进度表 | 18 |
| 6.2 | 活动网络图 | 18 |
| 7 | 项目组织和资源 | 19 |
| 7.1 | 项目组织 | 19 |
| 7.2 | 项目资源 | 21 |
| 7.2.1 | 人力资源 | 21 |
| 7.2.2 | 团队沟通 | 21 |
| 7.2.3 | 人员培训计划 | 21 |
| 7.2.4 | 外部获取的资源 | 22 |
| 8 | 注释 | 22 |
| 1 | 范围 | 1 |
| 1.1 | 标识 | 1 |
| 1.2 | 系统概述 | 1 |
| 1.3 | 文档概述 | 1 |
| 1.4 | 与其他计划之间的关系 | 1 |
| 2 | 引用文档 | 2 |
| 3 | 策划背景概述 | 2 |
| 4 | 软件开发活动的总体实施计划 | 3 |
| 4.1 | 软件开发过程 | 3 |
| 4.2 | 软件开发总体计划 | 3 |
| 4.2.1 | 软件开发方法 | 3 |
| 4.2.2 | 软件产品标准 | 3 |
| 4.2.3 | 可重用的软件产品 | 4 |
| 4.2.4 | 关键需求的处理 | 4 |
| 4.2.5 | 计算机硬件资源的利用 | 4 |
| 4.2.6 | 决策理由的记录 | 5 |
| 4.2.7 | 需方评审所需访问 | 6 |
| 5 | 详细的软件开发活动实施计划 | 6 |
| 5.1 | 项目策划和监控 | 6 |
| 5.2 | 软件开发环境建立 | 7 |
| 5.3 | 系统需求分析 | 8 |
| 5.4 | 系统设计 | 8 |
| 5.5 | 软件需求分析 | 8 |
| 5.6 | 软件设计 | 9 |
| 5.7 | 软件实现和单元测试 | 9 |
| 5.8 | 单元集成和测试 | 9 |
| 5.9 | CSCI 合格性测试 | 9 |
| 5.10 | CSCI/HWCI 集成和测试 | 9 |
| 5.11 | 系统合格性测试 | 9 |
| 5.12 | 软件使用准备 | 9 |
| 5.13 | 软件移交准备 | 10 |
| 5.14 | 软件验收支持 | 10 |
| 5.15 | 软件配置管理 | 10 |
| 5.16 | 软件产品评价 | 11 |
| 5.17 | 软件质量保证 | 11 |
| 5.18 | 纠正措施 | 11 |
| 5.19 | 联合评审 | 11 |
| 5.20 | 风险管理 | 11 |
| 5.21 | 测量和分析 | 13 |
| 5.22 | 保密性 | 16 |
| 5.23 | 分承制方管理 | 16 |
| 5.24 | 与软件独立验证和确认（IV&V）机构的联系 | 16 |
| 5.25 | 与相关开发方的协调 | 16 |
| 5.26 | 项目过程的改进 | 18 |
| 5.27 | 未提及的其他活动 | 18 |
| 6 | 进度表和活动网络图 | 18 |
| 6.1 | 项目进度表 | 18 |
| 6.2 | 活动网络图 | 18 |
| 7 | 项目组织和资源 | 19 |
| 7.1 | 项目组织 | 19 |
| 7.2 | 项目资源 | 21 |
| 7.2.1 | 人力资源 | 21 |
| 7.2.2 | 团队沟通 | 21 |
| 7.2.3 | 人员培训计划 | 21 |
| 7.2.4 | 外部获取的资源 | 22 |
| 8 | 注释 | 22 |
| 1 | 范围 | 1 |
| 1.1 | 标识 | 1 |
| 1.2 | 系统概述 | 1 |
| 1.3 | 文档概述 | 1 |
| 1.4 | 与其他计划之间的关系 | 1 |
| 2 | 引用文档 | 2 |
| 3 | 策划背景概述 | 2 |
| 4 | 软件开发活动的总体实施计划 | 3 |
| 4.1 | 软件开发过程 | 3 |
| 4.2 | 软件开发总体计划 | 3 |
| 4.2.1 | 软件开发方法 | 3 |
| 4.2.2 | 软件产品标准 | 3 |
| 4.2.3 | 可重用的软件产品 | 4 |
| 4.2.4 | 关键需求的处理 | 4 |
| 4.2.5 | 计算机硬件资源的利用 | 4 |
| 4.2.6 | 决策理由的记录 | 5 |
| 4.2.7 | 需方评审所需访问 | 6 |
| 5 | 详细的软件开发活动实施计划 | 6 |
| 5.1 | 项目策划和监控 | 6 |
| 5.2 | 软件开发环境建立 | 7 |
| 5.3 | 系统需求分析 | 8 |
| 5.4 | 系统设计 | 8 |
| 5.5 | 软件需求分析 | 8 |
| 5.6 | 软件设计 | 9 |
| 5.7 | 软件实现和单元测试 | 9 |
| 5.8 | 单元集成和测试 | 9 |
| 5.9 | CSCI 合格性测试 | 9 |
| 5.10 | CSCI/HWCI 集成和测试 | 9 |
| 5.11 | 系统合格性测试 | 9 |
| 5.12 | 软件使用准备 | 9 |
| 5.13 | 软件移交准备 | 10 |
| 5.14 | 软件验收支持 | 10 |
| 5.15 | 软件配置管理 | 10 |
| 5.16 | 软件产品评价 | 11 |
| 5.17 | 软件质量保证 | 11 |
| 5.18 | 纠正措施 | 11 |
| 5.19 | 联合评审 | 11 |
| 5.20 | 风险管理 | 11 |
| 5.21 | 测量和分析 | 13 |
| 5.22 | 保密性 | 16 |
| 5.23 | 分承制方管理 | 16 |
| 5.24 | 与软件独立验证和确认（IV&V）机构的联系 | 16 |
| 5.25 | 与相关开发方的协调 | 16 |
| 5.26 | 项目过程的改进 | 18 |
| 5.27 | 未提及的其他活动 | 18 |
| 6 | 进度表和活动网络图 | 18 |
| 6.1 | 项目进度表 | 18 |
| 6.2 | 活动网络图 | 18 |
| 7 | 项目组织和资源 | 19 |
| 7.1 | 项目组织 | 19 |
| 7.2 | 项目资源 | 21 |
| 7.2.1 | 人力资源 | 21 |
| 7.2.2 | 团队沟通 | 21 |
| 7.2.3 | 人员培训计划 | 21 |
| 7.2.4 | 外部获取的资源 | 22 |
| 8 | 注释 | 22 |

密级：XXXXXXXXX项目

软件开发计划

文档编号：XXXX-SDP-V1.0.0中科星图股份有限公司

二〇二三年一月

软件开发计划签署页编制：   项目经理日期：  20210926

校对：   指派人员日期：  20210926

审核：   技术经理日期：  20210926

会签：   软件测试人员  日期：  20210926

批准：   部门经理日期：  20210926

文档修订记录目  次

---

基于以上信息，编写进度章节，提供详细的进度安排，包含甘特图描述。

项目信息：

- 系统名称：

- 系统版本：

- 编制单位：

注意：当前为模拟生成模式，请配置LLM API以获取实际生成内容。

## 4.3  资源估计

[模拟生成内容]

基于系统提示和用户请求，以下是生成的文档内容：

参考以下上下文信息：

---

软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。

密级：XXXXXXXXX项目

软件开发计划

文档编号：XXXX-SDP-V1.0.0中科星图股份有限公司

二〇二三年一月

软件开发计划签署页编制：   项目经理日期：  20210926

校对：   指派人员日期：  20210926

审核：   技术经理日期：  20210926

会签：   软件测试人员  日期：  20210926

批准：   部门经理日期：  20210926

文档修订记录目  次

---

基于以上信息，编写资源估计章节，对人力、设备、工具等资源进行估算。

项目信息：

- 系统名称：

- 系统版本：

- 编制单位：

注意：当前为模拟生成模式，请配置LLM API以获取实际生成内容。

## 5.1  组织与职责

[模拟生成内容]

基于系统提示和用户请求，以下是生成的文档内容：

参考以下上下文信息：

---

软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。

密级：XXXXXXXXX项目

软件开发计划

文档编号：XXXX-SDP-V1.0.0中科星图股份有限公司

二〇二三年一月

软件开发计划签署页编制：   项目经理日期：  20210926

校对：   指派人员日期：  20210926

审核：   技术经理日期：  20210926

会签：   软件测试人员  日期：  20210926

批准：   部门经理日期：  20210926

文档修订记录目  次

---

基于以上信息，按照438C标准编写组织与职责章节，确保内容完整、格式规范。

项目信息：

- 系统名称：

- 系统版本：

- 编制单位：

注意：当前为模拟生成模式，请配置LLM API以获取实际生成内容。

## 5.2  风险管理

[模拟生成内容]

基于系统提示和用户请求，以下是生成的文档内容：

参考以下上下文信息：

---

软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。

密级：XXXXXXXXX项目

软件开发计划

文档编号：XXXX-SDP-V1.0.0中科星图股份有限公司

二〇二三年一月

软件开发计划签署页编制：   项目经理日期：  20210926

校对：   指派人员日期：  20210926

审核：   技术经理日期：  20210926

会签：   软件测试人员  日期：  20210926

批准：   部门经理日期：  20210926

文档修订记录目  次

---

基于以上信息，按照438C标准编写风险管理章节，确保内容完整、格式规范。

项目信息：

- 系统名称：

- 系统版本：

- 编制单位：

注意：当前为模拟生成模式，请配置LLM API以获取实际生成内容。

## 5.3  配置管理

[模拟生成内容]

基于系统提示和用户请求，以下是生成的文档内容：

参考以下上下文信息：

---

文档修订记录目  次

软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。

密级：XXXXXXXXX项目

软件开发计划

文档编号：XXXX-SDP-V1.0.0中科星图股份有限公司

二〇二三年一月

软件开发计划签署页编制：   项目经理日期：  20210926

校对：   指派人员日期：  20210926

审核：   技术经理日期：  20210926

会签：   软件测试人员  日期：  20210926

批准：   部门经理日期：  20210926

---

基于以上信息，按照438C标准编写配置管理章节，确保内容完整、格式规范。

项目信息：

- 系统名称：

- 系统版本：

- 编制单位：

注意：当前为模拟生成模式，请配置LLM API以获取实际生成内容。

## 5.4  质量保证

[模拟生成内容]

基于系统提示和用户请求，以下是生成的文档内容：

参考以下上下文信息：

---

这是一个测试文档，用于验证语义索引功能。软件开发计划是438C标准文档之一。软件测试计划包含测试策略和测试用例。

软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。软件开发计划是438C标准文档之一。

密级：XXXXXXXXX项目

软件开发计划

文档编号：XXXX-SDP-V1.0.0中科星图股份有限公司

二〇二三年一月

软件开发计划签署页编制：   项目经理日期：  20210926

校对：   指派人员日期：  20210926

审核：   技术经理日期：  20210926

会签：   软件测试人员  日期：  20210926

批准：   部门经理日期：  20210926

---

基于以上信息，按照438C标准编写质量保证章节，确保内容完整、格式规范。

项目信息：

- 系统名称：

- 系统版本：

- 编制单位：

注意：当前为模拟生成模式，请配置LLM API以获取实际生成内容。